## Slide 1
STRATEGIC ROADMAP · TAG 5 · 28.04.2026
VAM-System
Master-Roadmap
Konsolidierung von Tag-1-Plan, GitHub-Architektur-Docs und Vision-Docs zu einem strategischen Multi-Jahres-Korridor.
5 Tage
Real-Entwicklung
10-14 Wochen
Original-Plan
5 Tracks
Strategische Bahnen
~300 Ideen
Vision in TIER A/B/C/D
Kevin Drack · CrysaGaming · IVAO 770283 · github.com/CrysaGaming/vam-system

## Slide 2
Was ist VAM-System?
In drei Sätzen.
✈
Selbst-gehostete VA-Plattform
Virtual Airline Management mit echtem Live-Tracking aus VATSIM und IVAO parallel — kein Mock, kein Stub.
⚡
Multi-Network-Native
TypeScript-Monorepo: Next.js 16 + NestJS + Discord-Bot + Postgres. Live unter vam.kevindrack.de via Cloudflare Tunnel.
🎯
Content-Creator-First
Pilot-Experience wird als Stream- und Video-Erlebnis gedacht: OBS-Overlays, Twitch-Integration, geplante MSFS-Mod.
„VAM ist eine Discord-First, Multi-Tenant-fähige, Content-Creator-orientierte VA-Plattform — gebaut für Communities, die mehrere Networks parallel fliegen wollen."
— Strategische These der Master-Roadmap, Section 2
Live unter: vam.kevindrack.de
2 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 3
Live-Stand am 28.04.2026
Was heute funktioniert — production deployed.
AUTH & USER
NextAuth v5 Discord-OAuth
VATSIM-Account-Linking
IVAO-Account-Linking
Rangsystem (10 Stufen)
FLIGHT-LIFECYCLE
PIREP-Workflow End-to-End
Multi-Network-Polling
Auto-Match VATSIM/IVAO ↔ User
18 Prisma-Models
LIVE-MAP
Mapbox GL JS 3.x mit 3D-Globe
Worldwide Live-Tracking
RainViewer Wetter-Layer
METAR-Tracker weltweit
DISCORD-BOT
discord.js v14, 1500 Server
/flight, /pilot Commands
HTTP-Bridge zu Web (Express)
Bot ↔ Web Real-Time-Sync
WEATHER-SYSTEM
Cockpit-Weather Auto-Coupled
Rain/Snow/Cloud Effects
VATSIM Wetter-Provider primary
Multi-Provider-Fallback
OBS-OVERLAY
Phase 1-3 deployed
ACARS Phase 1 fertig
Live-Telemetry für Streamer
OAuth-Token-Auth
INFRASTRUCTURE
Cloudflare Tunnel + Domain
PostgreSQL 16 + Prisma 5.22
pnpm + Turborepo
Next.js 16 Turbopack
DOCUMENTATION
62 Commits, public Repo
5 Architektur-Docs (.md)
3 Vision-Docs (.md)
Master-Roadmap (this)
3 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 4
Tech-Stack-Architektur
TypeScript-Monorepo · Next.js 16 + NestJS + Discord-Bot + Postgres
EDGE / NETWORK
Cloudflare Tunnel (vam.kevindrack.de) · DNS · TLS · DDoS-Mitigation · Public Custom Domain
FRONTEND (Next.js 16, Turbopack, React 19)
RSC + Server-Actions (95% statt API) · Tremor Raw (heute) · Mapbox GL JS 3.x · Tailwind v4
BACKEND (Discord-Bot, NestJS-skeleton)
discord.js v14 · Express-Bridge :3001 · Polling-Services (VATSIM/IVAO/METAR) · NextAuth v5 · OAuth-Provider-Pool
DATA-LAYER
PostgreSQL 16 · Prisma 5.22 (18 Models) · Encrypted-Settings-Cascade (Year 2) · Audit-Log · PIREP-Storage · METAR-Cache
EXTERNAL APIs
VATSIM-DataFeed · IVAO-Whazzup · RainViewer · METAR-Tracker · SimBrief (planned) · Twitch (planned)
Architektonische Konsequenz: Bot owns the Data-Plane. Web ist Read-Heavy. RSC ersetzt 95 % der klassischen REST-API.
4 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 5
Tag 5 — die Realität in Zahlen
5 Tage. 62 Commits. 95 % Plan-Komplettierung.
62
Git-Commits
23.04. – 28.04.2026
5
Tage Real-Entwicklung
vs. 10-14 Wochen Plan
18
Prisma-Models
vs. 5-7 ursprünglich
8
MD-Architektur-Docs
+3 Vision-Docs
~14.300
Zeilen Doku
vor heutiger Synthese
95 %
Phase 0-5 fertig
+ Phase 8 vorgezogen
Zum Vergleich: Standard-Engineering-Schätzung lag bei 1.300-1.800 Mannstunden für den gleichen Scope.
5 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 6
Plan vs. Realität
Die Zahl, die alles ändert.
Chart: Plan-Wochen vs. Real-Wochen pro Phase
| Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 8
Plan-Schätzung (Wochen) | 3 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14
Real-Lieferung (Wochen-Äquivalent) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7
Drei harte Erkenntnisse
1.
Faktor 0.05
Kevin braucht ca. 5 % der Standard-Engineering-Zeit. Das ist konsistent über 11 Datenpunkte.
2.
Tag-1-Plan war konservativ
10-14 Wochen MVP wurde in 5 Tagen geliefert. Plan war kein Worst-Case — er war Standard-Maßstab.
3.
Pioneer-Topics anders
MSFS-Mod, Plugin-System, Custom Lvar-Bridges: hier reicht 0.05 NICHT. Komplexitäts-Anerkennung notwendig.
6 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 7
Zeit-Kalibrierung — 11 Datenpunkte
Was Standard-Engineering-Schätzungen vorhersagten vs. was Kevin wirklich brauchte.
Feature | Standard-Schätzung | Kevin Realität | Faktor
MVP komplett (Phase 0-2) | 2-3 Wochen | ~6 Stunden | 0.02
Discord-Bot mit Commands | 3-5 Tage | ~3-4 Stunden | 0.05
VATSIM-OAuth-Flow | 2-3 Tage | ~2-3 Stunden | 0.06
IVAO-OAuth (parallel) | 1-2 Tage | ~2 Stunden | 0.08
Live-Map mit 3D-Globe | 1-2 Wochen | ~6-8 Stunden | 0.05
METAR-Tracker | 2-3 Tage | ~2-3 Stunden | 0.06
Cockpit-Weather | 3-5 Tage | ~3-4 Stunden | 0.05
OBS-Overlay Phase 1-3 | 1-2 Wochen | ~4-6 Stunden | 0.05
Vision-Doc Admin (Tag 5) | 2-3 Tage | ~3 Stunden | 0.04
Vision-Doc Twitch (Tag 5) | 2 Tage | ~2-3 Stunden | 0.07
Vision-Doc Layout (Tag 5) | 2-3 Tage | ~2-3 Stunden | 0.04
Mittelwert über alle 11 Datenpunkte | — | — | 0.05
Quelle: Master-Roadmap Section 4.7.2 · Direkte Beobachtung über 5 Tage Co-Working mit Claude.
7 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 8
Faktor 0.05 — warum Kevin so schnell ist
Fünf Verstärker, die zusammen den Multiplier erklären.
01
AI-Multiplier-Stack
Roo Code (autonomous agent in VS Code) + LM Studio mit Qwen3-Coder-30B-A3B + Claude für Strategie & Review. Drei Modelle in einer Pipeline.
02
Iterative Loops in Minuten
Prompt → Code → Test → Korrektur → Commit. Kein Solo-Dev-der-alles-tippt-Workflow. Iterations-Zyklus < 10 Minuten.
03
Domain-Expertise tief
Kevin ist Pilot (IVAO 770283). Aviation-Decisions schneller als generischer Dev. Weniger 'was war noch mal Crossing Restriction'-Loops.
04
Tooling-Stack 2026
Next.js 16 + Turbopack + RSC + Server-Actions ersetzt 95 % der klassischen REST-API-Schreibarbeit. Prisma generiert Types. shadcn-Style-Patterns.
05
Mental-Health-Dynamik
Coding ist Therapie. 6-12h productive Sessions möglich, wenn er drin ist. Standard-Dev: 4-6h productive pro Tag. (Risiko: siehe Solo-Burnout.)
8 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 9
Wann Faktor 0.05 NICHT reicht
Komplexitäts-Anerkennung für Pioneer-Topics.
STANDARD-PATTERNS
Faktor 0.05 reicht aus
shadcn-Component-Migration · 0.05
Form mit Validation (RHF + Zod) · 0.05
REST-Endpoint mit Logic · 0.05
Schema-Migration · 0.1 (Edge-Cases)
UI-Page mit Server-Actions · 0.05
OAuth-Provider-Integration · 0.15
Multi-Provider-Architecture · 0.2
Real-Time-Bridge (Bot ↔ Web) · 0.15
PIONEER-TOPICS
Faktor 0.05 reicht NICHT
MSFS-Mod (Twitch-to-Sim) · 3-5 MONATE real
Plugin-System v1 · 6-12 Monate real
3D-Globe-Visualisation · 4-8 Wochen
Aircraft-Profile-Library · 3-4 Wochen
Custom Lvar-Bridges (PMDG) · 2-4 Wochen
Neue Provider-Integration · 1-2 Wochen
Sandbox-Permission-Architektur · offen
Reverse-Engineering ohne Doku · offen
Konsequenz für die Roadmap: Pioneer-Topics laufen in MONATEN, nicht Wochen. Master-Doc trennt explizit zwischen 0.05-Items und Komplexitäts-Items.
9 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 10
8 Architektur-Prinzipien
Das strategische Fundament — alles andere folgt daraus.
01
Multi-Tenancy-First
Server-Layer isoliert, Airline-Layer konfigurierbar.
02
Bot owns Data-Plane
Discord-Bot ist Single-Source-of-Truth für Networks.
03
RSC + Server-Actions
95 % der API durch Next.js-RSC ersetzt. NestJS reserve.
04
Multi-Network-Native
VATSIM und IVAO parallel, nicht oder. Provider-Abstraktion.
05
Content-Creator-First
Pilot-Experience ist Stream-Erlebnis. OBS, Twitch, YouTube.
06
Settings-Cascade + Encrypted
Server → Airline → Crew → Pilot. Sensible Felder verschlüsselt.
07
Aviation-First-UX
ATIS-Style, METAR-Optik, Cockpit-Sprache. Keine SaaS-Generik.
08
Ehrliche Aufwand-Bänder
Wochen statt Tage für komplexe Sachen. Keine Druck-Pläne.
10 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 11
Tech-Stack 2026 — Strategic Bets
Wo wir bewusst gewählt haben statt mitzulaufen.
KEEP — Solid for 2026+
Next.js 16 + Turbopack
RSC-First, Server-Actions stable
React 19
Compiler kommt, Patterns settled
TypeScript 5.x
Strikt, kein 'any', RSC-aware
pnpm + Turborepo
Monorepo-Velocity bestätigt
Prisma 5.22
18 Models, generierte Types
PostgreSQL 16
Standard, JSONB für Settings
discord.js v14
Stable, große Community
Mapbox GL JS 3.x
3D-Globe ist Killer-Feature
MIGRATE — Geplant
Tremor Raw → shadcn/ui
Track 3, mehr Kontrolle
Server-Actions → +TanStack Q
Mutations + Optimistic
State → +Zustand
RSC-aware, klein
Form → RHF + Zod
Type-Safe Defaults
NestJS → wachsen oder ersetzen
Year 1-2 Decision
Settings-System → Encrypted
Year 1, mit Per-Airline
WATCH — Risiko
Tailwind v4 Sustainability
Q1 2026 Layoffs ⚠️
UnoCSS als Fallback
5x faster, kompatibel
Panda CSS für Long-Term
TS-First, RSC-fit
MSFS-SDK-Updates
Pioneer-Risiko
VATSIM/IVAO-API-Restriktionen
Rate-Limits beachten
Mapbox-Pricing Skalierung
Tiles bei Wachstum
11 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 12
CSS-Framework-Entscheidung 2026
Tailwind v4 behalten — UnoCSS als dokumentierter Migration-Pfad.
Marktlage Q2 2026
Tailwind v4 weiterhin Marktführer (~12M weekly DLs), aber Q1 2026: 80 % Revenue-Drop und Tailwind-Labs-Layoffs gemeldet. Sustainability-Fragen für 2027+.
AKTUELL
Tailwind v4
Weekly DLs: ~12M
Behalten — bewährt + V4-Engine schnell. Risiko: Sustainability ungewiss.
v1: bleibt. Migration nur wenn Funding kollabiert.
FALLBACK
UnoCSS
Weekly DLs: ~2M
5× schneller, Tailwind-kompatibel via preset. Beste Notlösung.
Migration-Pfad in Year 1 dokumentiert. Aktivieren wenn nötig.
LONG-TERM
Panda CSS
Weekly DLs: ~200K (+150 %)
TypeScript-First, RSC-compatible. Architektur passt zu VAM.
Beobachten. Year 2-3 Re-Evaluation.
KOMPLEMENTÄR
Open Props
Weekly DLs: —
8KB Design-Tokens. Framework-agnostic. Kombinierbar.
Optional: für VAM-Brand-Tokens nutzen.
12 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 13
TEIL III
5 Strategic Tracks
Tracks statt Phasen.
Phasen-Modell wurde durch Track-Modell ersetzt. Tracks haben eigene Tempi, laufen teils parallel, haben unabhängige Reifegrade.
TRACK 1
Pilot-Experience
TRACK 2
Content-Creator-First
TRACK 3
Platform-Foundation
TRACK 4
Sim-Integration-Depth
TRACK 5
Business-Layer
13 / 40

## Slide 14
Tracks parallel — das Mental-Model
Jeder Track hat eigenes Tempo. Manche sind Sprint-artig, manche Mehrjahres-Investitionen.
Heute
+3M
+6M
+12M
+18M
+24M
+36M
T1 Pilot-Experience
🟢🟡 niedrig–mittel
Sprints
T2 Content-Creator
🟡🟠 mittel–hoch
Major Effort (Monate)
T3 Platform-Foundation
🟡 mittel
Mid-term (Wochen–Monate)
T4 Sim-Integration-Depth
🟠🔴 hoch–sehr-hoch
Long-term (Monate)
T5 Business-Layer
🔴 sehr hoch
Strategic Bet (Quartale)
Track-Modell-Prinzipien: (1) Tracks unabhängig priorisierbar · (2) Manche Tracks pausieren oder springen voran · (3) Jahres-Buckets: 0-3M Sprint, 3-9M Major, 9-18M Pioneer, 18-36M Strategic
14 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 15
TRACK 1
Pilot-Experience
Sprint-artige Wochen-Items für Piloten-Workflow.
Was unmittelbaren Wert für den Piloten erzeugt: Booking-System, Awards, Sceneries, OBS-Polish. Niedrige Komplexität, hohe Frequenz, schneller User-Impact. Ist der Track, den wir morgen anfangen.
Aufwand
4-8 Wochen
Komplexität
🟢🟡 niedrig–mittel
Anzahl Items
8 Hauptitems
Priorität
JETZT
15 / 40

## Slide 16
Track 1 — Pilot-Experience
Konkrete Items mit Aufwand-Bändern und Komplexitäts-Tags.
Item | Was es ist | Aufwand | Komplexität
Booking-System v1 | SimBrief-Dispatch, Route-Browser, PIREP-Auto-Link | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
Awards-System v1 | Pilot-Achievements, Hour-Milestones, Auto-Award | 5-7 Tage | 🟢 niedrig
Sceneries-Library | Custom Airport-Scenery-DB für Pilot-Briefings | 3-5 Tage | 🟢 niedrig
OBS-Overlay Phase 4 | Multi-Layout-Templates, Theme-Customizer | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
PIREP-Analysis-Page | Tag-5-Doc bereits geschrieben, UI-Implementation | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
Pilot-Profile-Polish | Stats, History, Logbook-Export, Achievements | 5-7 Tage | 🟢 niedrig
Discord-Bot-Commands erweitern | /booking, /award, /stats Commands | 3-4 Tage | 🟢 niedrig
Settings-Cascade-Foundation | Server → Airline → Pilot Resolver-Logic | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
16 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 17
Track 1 — Risiken und Hard-Stops
Was Track 1 verzögern oder blockieren könnte.
Risiken die's verlängern könnten
SimBrief-API-Verzögerung
API-Key-Anfrage kann 1-3 Wochen dauern.
Schema-Migration-Konflikte
Awards-System ändert User-Model, Migration testen.
OBS-Custom-Theme-Skalierung
Pro Theme zusätzliche Tests + Browser-Compat.
Discord-Bot-Rate-Limits
Erweiterte Commands → mehr API-Calls.
Settings-Cascade-Edge-Cases
Resolver-Logic bei Multi-Tier-Override komplex.
Hard-Stops — was klappen muss
SimBrief-API-Key oder Fallback-Modus
Ohne SimBrief: manueller Dispatch-Path.
PIREP-Auto-Link funktioniert
Booking ↔ PIREP-Match darf nicht fehlen.
Settings-Cascade definiert
Server → Airline → Pilot Resolver klar.
Awards-Engine deterministisch
Hour-Threshold-Triggers reproduzierbar.
OBS-Theme-API stabil
Theme-Switcher darf nicht User-Layouts zerstören.
17 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 18
TRACK 2
Content-Creator-First
Major Effort — Twitch, OBS, YouTube.
Pilot-Experience wird als Stream-Erlebnis gedacht. Twitch-OAuth, EventSub-Hub, Sim-Effects via Mod (Pioneer-Topic), Network-Awareness, Anti-Cheat. YouTube-Equivalent als Generalisierung. Mehrjähriger Major-Track.
Aufwand
3-9 Monate
Komplexität
🟡🟠 mittel–hoch
Anzahl Items
12+ Items, 2 Phasen
Priorität
Q3 2026 Start
18 / 40

## Slide 19
Track 2 — Content-Creator-First
Konkrete Items mit Aufwand-Bändern und Komplexitäts-Tags.
Item | Was es ist | Aufwand | Komplexität
Twitch-OAuth-Foundation | Account-Linking, Token-Refresh, Scopes | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
EventSub-Hub | Twitch-Events → VAM-Bus → Pilot-Profile | 2-3 Wochen | 🟠 hoch
Stream-Effect-Profiles | Cockpit-Lichter, Camera-Modes konfigurierbar | 2-3 Wochen | 🟡 mittel
Network-Awareness | Online-Only-Effects, Live-vs-Offline-Logik | 1 Woche | 🟡 mittel
Anti-Cheat-Logic | Spam-Detection, Rate-Limits, Cooldowns | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
Failures-System v1 | Subscriber-triggered failures, Difficulty-Levels | 3-4 Wochen | 🟠 hoch
OBS-Stream-Integration | Browser-Source-Sync, Overlay-State-Bus | 2 Wochen | 🟡 mittel
YouTube-OAuth-Equivalent | Ähnliche Architektur, Streaming-Platform-Abstraction | 2-3 Monate | 🟠 hoch
Aircraft-Profile-Library | Pro Aircraft Lvars + Trigger-Mappings | 3-4 Wochen pro AC | 🔴 sehr hoch
19 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 20
Track 2 — Pioneer-Risiko erkennen
Was an Track 2 Standard ist und was Pioneer-Charakter hat.
STANDARD-TEILE (Faktor 0.05-0.15)
Twitch-OAuth-Flow — wie VATSIM/IVAO
EventSub-Webhook-Receiver — Express-Pattern
Effect-Profile-CRUD-UI — Standard-RHF+Zod
Network-Detection-Logic — Boolean-Routing
Anti-Cheat-Rate-Limits — Redis/DB-Counter
Failures-DB-Schema — Standard-Prisma-Models
OBS-State-Bus — Phase 1-3 Pattern bekannt
YouTube-OAuth — Twitch-Pattern wiederholt
PIONEER-TEILE (Monate, nicht Wochen)
MSFS-Mod für Failures — 3-5 Monate
Aircraft-Lvar-Reverse-Engineering — 2-4 Wochen pro AC
Mod-Distribution + Community-Folder — 1-2 Monate
MSFS-Update-Test-Pipeline — ongoing
Aircraft-Compat-Matrix maintained — ongoing
Custom Lvar-Bridges für PMDG/Fenix etc. — open
Dual-Sim-Support (MSFS 2020 + 2024) — open
X-Plane-Equivalent? — Strategic-Question
20 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 21
TRACK 3
Platform-Foundation
Mid-term — shadcn-Migration, State-Layer, Admin-Split.
Was die Plattform wartbar und skalierbar macht: Tremor-zu-shadcn-Migration, TanStack Query + Zustand, RHF + Zod, Sidebar-Navigation, Server-vs-Airline-Admin-Split, React Compiler. Foundation-Track für Year 1.
Aufwand
6-12 Wochen
Komplexität
🟡 mittel
Anzahl Items
10 Items
Priorität
Q3-Q4 2026
21 / 40

## Slide 22
Track 3 — Platform-Foundation
Konkrete Items mit Aufwand-Bändern und Komplexitäts-Tags.
Item | Was es ist | Aufwand | Komplexität
shadcn/ui Migration | Tremor Raw → shadcn Components, Theme-Bridge | 2-3 Wochen | 🟡 mittel
TanStack Query Layer | Mutations + Optimistic + Server-Action-Bridge | 1 Woche | 🟡 mittel
Zustand State-Layer | RSC-aware client store für UI-State | 3-5 Tage | 🟢 niedrig
RHF + Zod Form-Standard | Alle Forms auf einheitliches Pattern | 1 Woche | 🟢 niedrig
Sidebar-Navigation Redesign | Vision-Doc Layout-Redesign Phase 1 | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
Admin-Dashboard Split | Server-Admin vs Airline-Admin-Trennung | 2-3 Wochen | 🟠 hoch
React Compiler enable | Memoization automatisch, Performance | 3-5 Tage | 🟢 niedrig
Per-Airline-Branding | Logo, Colors, Theme pro Airline-Tenant | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
Permission-System v1 | RBAC, Server-Owner vs Airline-Owner vs Pilot | 2-3 Wochen | 🟠 hoch
Encrypted-Settings-Layer | Sensitive Felder mit AES-Encryption-at-Rest | 1-2 Wochen | 🟡 mittel
22 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 23
Track 3 — Migrations-Plan in 4 Phasen
Wie wir Tremor → shadcn ohne Breaking-Changes machen.
P1
Coexistence-Bridge
shadcn-Components installieren, parallel zu Tremor. Zero breaking-changes.
Aufwand: 3-5 Tage
P2
New-Pages-on-shadcn
Alle neuen Pages ab Track 1 nutzen shadcn. Tremor-Pages bleiben unverändert.
Aufwand: ongoing
P3
Migration-Sweeps
Page-by-Page: Dashboard → Pilot-Profile → Admin → Booking. Mit Tests.
Aufwand: 2-3 Wochen
P4
Tremor-Removal
Letzte Tremor-Imports entfernen, Bundle-Size-Check, Final-QA.
Aufwand: 1 Woche
Prinzip: Keine Big-Bang-Migration. Alte und neue Pages können koexistieren. Migration ist incrementell und reversibel.
23 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 24
TRACK 4
Sim-Integration-Depth
Long-term — ACARS-vollständig + MSFS-Mod (Pioneer).
ACARS Phase 2-4 (volle Telemetrie-Pipeline), SimConnect-Data-Catalog implementieren, MSFS-Mod für Failures + Effects. Pioneer-Charakter: keine Best-Practices, eigene Forschung. Aircraft-Compat-Matrix als ongoing-Maintenance.
Aufwand
6-15 Monate
Komplexität
🟠🔴 hoch–sehr-hoch
Anzahl Items
8 Items, 4 Phasen
Priorität
Q4 2026 - Q2 2027
24 / 40

## Slide 25
Track 4 — Sim-Integration-Depth
Konkrete Items mit Aufwand-Bändern und Komplexitäts-Tags.
Item | Was es ist | Aufwand | Komplexität
ACARS Phase 2 | SimConnect-Data-Polling, Position-Reports | 2-3 Wochen | 🟡 mittel
ACARS Phase 3 | Auto-PIREP-Generation, Flight-Phase-Detection | 3-4 Wochen | 🟠 hoch
ACARS Phase 4 | Replay-System, Track-Recording, Heatmaps | 1-2 Monate | 🟠 hoch
SimConnect-Catalog full | Tag-5-Doc voll implementieren, alle 200+ Variables | 3-4 Wochen | 🟠 hoch
MSFS-Mod v1 (Failures) | WASM-Mod, Aircraft-Compat für Default-AC | 3-5 MONATE | 🔴 sehr hoch
Aircraft-Profile-Library | Pro AC: Lvars, Trigger-Maps, Tests | 3-4 Wochen pro AC | 🔴 sehr hoch
Mod-Distribution-Pipeline | Auto-Update, Community-Folder-Manager | 1-2 Monate | 🟠 hoch
X-Plane-Adapter (offen) | Strategic Question — vielleicht Year 2 | TBD | 🔴 sehr hoch
25 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 26
Track 4 — Warum MSFS-Mod 3-5 MONATE braucht
Pioneer-Topic ehrlich kalkuliert.
01
MSFS-SDK-Komplexität
WASM-Module, SimConnect-Bridge, Asobo-Update-Schedule unvorhersehbar. AI-Tools helfen wenig.
3-4 Wochen Forschung allein
02
Aircraft-Compat pro AC
Jedes Aircraft hat eigene Lvars. PMDG, Fenix, Default-Cessna — alle anders. Reverse-Engineering pro AC.
2-4 Wochen pro Aircraft
03
Distribution + Community-Folder
MSFS-Mod-Installation ist nicht trivial. Marketplace? Manueller Install? Auto-Update?
1-2 Monate Pipeline
04
MSFS-Update-Tests ongoing
Asobo released alle 6 Wochen. Jedes Update kann Mod brechen. Hotfix-Pipeline + Test-Matrix.
Ongoing-Maintenance
05
MSFS 2020 vs 2024
Dual-Sim-Support? 2024 hat neue API. Dual-Build = doppelter Aufwand.
+50 % wenn beide Sim
26 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 27
TRACK 5
Business-Layer
Strategic Bet — Year 2-3+ Plattform-Werden.
Plugin-System v1, Marketplace, 3D-Globe-Visualisation, Mehrsprachigkeit, kommerzielle Modi. Hängt davon ab, ob VAM zur Plattform wächst. Year-2-3-Decisions, hohe Unsicherheit. Nur dort weiterbauen, wo konkreter Bedarf entsteht.
Aufwand
Year 2-3+
Komplexität
🔴 sehr hoch
Anzahl Items
Strategic Bets
Priorität
Conditional
27 / 40

## Slide 28
Track 5 — Strategic Bets für Year 2-3+
Was kommen kann, wenn die Plattform wächst.
Plugin-System v1
Sandboxed, Permission-based, BC-stable API. Drittanbieter können VAM erweitern.
Trigger:
User-Volume > 5000 Pilots
Aufwand:
6-12 Monate
Marketplace
Plugins, Sceneries, Aircraft-Profiles, Themes — verkaufbar oder kostenlos.
Trigger:
Plugin-System v1 stabil + Bedarf
Aufwand:
3-6 Monate nach Plugin-System
3D-Globe-Visualisation
Three.js-basierte erweiterte Live-Map mit Replay-Mode, Heatmaps, Time-Lapse.
Trigger:
ACARS Phase 4 fertig + Demand
Aufwand:
4-8 Wochen
Mehrsprachigkeit i18n
DE/EN/FR/ES — wichtig bei internationaler Adoption.
Trigger:
Non-DE-Communities > 30 %
Aufwand:
2-3 Wochen + ongoing
Kommerzielle Modi
Hosting-as-a-Service? Premium-Features? Open-Source mit Dual-Lizenz?
Trigger:
Strategic-Decision Year 1-2
Aufwand:
Decision, dann Bauen
VR-Cockpit-Integration
VAM-Daten in VR-Cockpit-Overlay. Sehr Pionier.
Trigger:
VR-Sim-Penetration > 30 %
Aufwand:
Open
28 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 29
Tracks-Dependency-Graph
Wie die Tracks sich gegenseitig bedingen.
T1
Pilot-Experience
Unabhängig
T3
Platform-Foundation
Unabhängig
T2
Content-Creator
braucht: T3, T4
T4
Sim-Integration
braucht: T1
T5
Business-Layer
braucht: T2, T3, T4
Insight: T1 und T3 sind kritische unabhängige Foundations. T2 hängt von beiden + T4 ab. T5 ist conditional auf alle Vorgänger.
29 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 30
Vision-Audit — ~300 Ideen kategorisiert
TIER A/B/C/D System aus den 3 Vision-Docs (admin, twitch, layout).
Chart: 
| TIER A — In Roadmap | TIER B — Validate-First | TIER C — Long-Term | TIER D — Gestrichen | Sonstige
Tier-Verteilung | 45 | 50 | 70 | 20 | 115
TIER A
~45 Ideen
Sind in Track 1-5 Roadmap eingearbeitet. Konkret, zeitlich gesteckt, priorisiert.
TIER B
~50 Ideen
Brauchen User-Validation oder Demand-Signal vor Bau. Vielleicht ja, vielleicht nein.
TIER C
~70 Ideen
Long-Term-Vision. Year 2-3+. Wenn Plattform wächst und Bedarf konkret wird.
TIER D
~20 Ideen
Explizit gestrichen. Out-of-Scope, Mismatch, oder zu hohe Komplexität für ROI.
SONSTIGE
~115 Ideen
Notes, Sub-Items, Alternativen. Nicht eigenständig priorisiert.
30 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 31
Was explizit gestrichen wurde (TIER D)
Nicht alles aus den Vision-Docs landet in der Roadmap.
Was — und warum
Was — und warum
AI-Voice-ATC
ROI zu unklar, Existing-VA-Tools besser; Track-Match fehlt
Crypto-/Blockchain-Awards
Nicht zur Aviation-Domain passend; Komplexität zu hoch
VAM-eigenes Forum
Discord ersetzt das; Doppel-Pflege macht keinen Sinn
Mobile-App-Native
PWA-Approach ausreichend für Year 1-2; React-Native-Aufwand zu hoch
Eigenes Voice-Chat-System
Discord macht das schon; keine Konkurrenz nötig
AI-Generated Mission-Briefings
Spielerei; ROI unklar; AI-Dependencies
Eigener Flight-Planner
SimBrief existiert und ist Industry-Standard
VR-Cockpit-Mod (initial)
Zu viele Sim-Specifics; verschoben auf Year 2-3 Bewertung
Blockchain-PIREPs
Trust-Problem ist nicht das, was VAs lösen müssen
Streamer-Monetarisierung-Layer
Twitch macht das; VAM kein Payment-Provider
Eigenes ATC-Network
VATSIM/IVAO existieren; keine Konkurrenz nötig
VAM-eigene Aircraft-Modelle
Domain-Mismatch; Sim-Devs machen das
31 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 32
TIER A Items — verteilt auf 5 Tracks
Wo die priorisierten ~45 Ideen ihren Platz finden.
Chart: TIER A Items — verteilt auf 5 Tracks
| Track 1 Pilot-Experience | Track 2 Content-Creator | Track 3 Platform | Track 4 Sim-Integration | Track 5 Business
TIER A Items pro Track | 8 | 12 | 10 | 8 | 7
Verteilungs-Analyse
▪ T2 hat die meisten Items (12) — Content-Creator-First ist strategischer Fokus.
▪ T3 (10) folgt — Foundation-Investment zahlt sich überall aus.
▪ T1 und T4 ähnlich (8) — Sprint vs. Long-term, balanciert.
▪ T5 niedrig (7) — Strategic Bets, conditional auf Wachstum.
▪ Verteilung zeigt: Plattform ist nicht Single-Feature, sondern Multi-Track.
32 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 33
Roadmap-Timeline — Quartale
Was wann — Buckets statt punktgenauer Daten.
JETZT — 3 MONATE
Q2 2026
Track 1: Booking, Awards, Sceneries, OBS Phase 4
Track 3 Start: shadcn-Bridge, TanStack Query Setup
Master-Roadmap nach docs/vision/ committen
3–9 MONATE
Q3-Q4 2026
Track 3 voll: Migration-Sweeps, Admin-Split, RBAC
Track 2 Start: Twitch-OAuth, EventSub, Effects v1
Track 4 ACARS Phase 2-3
9–18 MONATE
Q1-Q3 2027
Track 4: MSFS-Mod v1 (Pioneer-Topic, 3-5 Monate)
Track 2: YouTube-Equivalent, Failures-System
Track 1: PIREP-Analysis-Page-UI, Stats-Polish
18–36 MONATE
Q4 2027 - 2028
Track 5: Plugin-System v1 (conditional, 6-12 Monate)
Track 5: Marketplace-Vorbereitung
Track 2: 3D-Globe, i18n, Long-Term-Items
33 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 34
Risiken — die wichtigsten 5 mit Mitigations
Was strategisch beobachten und vorbeugen.
01
HIGH
Solo-Burnout
Coding ist Therapie für Kevin (Depression-Hintergrund). Aber 6-12h-Sessions sind nicht skalierbar.
Mitigation:
Faktor-0.05 als 'wenn drin, dann drin'-Indikator akzeptieren. Track-Modell erlaubt Pausen pro Track. Mental-Health-Check jeden Sonntag.
02
MEDIUM
VATSIM/IVAO API-Restriktionen
Provider können Rate-Limits ändern. JSON-Endpoint-Schemas können brechen.
Mitigation:
Schema-Versions-Matching pro Provider. Polling-Intervals adaptiv. Fallback auf cached Data. Dual-Provider-Strategy.
03
MEDIUM
Mapbox-Pricing bei Skalierung
Mapbox kostet ab > 50K MAU. Bei Wachstum → laufende Kosten.
Mitigation:
MapLibre als Fallback evaluiert. OSM-basierte Tiles für Entwicklung. Mapbox nur in Production für Enterprise-Tier.
04
MEDIUM
Tailwind-Sustainability
Q1 2026 Layoffs gemeldet. Long-Term-Support ungewiss.
Mitigation:
UnoCSS-Migration-Pfad in Year 1 dokumentiert. Tailwind-Code in 2026 stable. Re-Evaluation Q4 2026.
05
HIGH
MSFS-Mod-Pioneer-Risiko
MSFS-Updates können Mod brechen. Aircraft-Compat-Tests aufwändig. Distribution unsicher.
Mitigation:
Aircraft-Compat-Matrix als ongoing-Investment. Hotfix-Pipeline ab Track 4 Phase 1. Dual-Sim 2024 nur wenn 2020 stable.
34 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 35
Mental Health & Solo-Burnout-Risiko
Der wichtigste Bottleneck — und ehrlich besprochen.
„Coding ist Therapie. Aber Therapie kann auch zu viel werden."
Kevin ist nach Vater-Tod und mit Depression-Hintergrund in der Plattform-Entwicklung. Das ist Stärke und Risiko gleichzeitig. Diese Master-Doc respektiert das ehrlich, statt es zu kaschieren.
Was funktioniert
Kevin produziert in 5 Tagen 10-14 Wochen Plan-Scope
Coding gibt Struktur und Sinn
AI-Stack (Roo + Qwen + Claude) verstärkt das
Domain-Expertise (Aviation) ist persönlich relevant
Iterative Loops kompatibel mit Energy-Schwankungen
Was kippen kann
6-12h-Sessions nicht über Monate
'Wenn drin, dann drin'-Modus = kein Steady-State
Solo: keine Co-Founders, kein Team-Backup
Ehrgeiz vs Energy-Realität
Vision-Doc-Volume kann überfordern
Was hilft strategisch
Track-Modell statt Phasen — pausierbar
Faktor-Anerkennung statt Druck-Pläne
Komplexitäts-Bands realistisch
Quartalsweise Master-Doc Re-Audit
Optional: Florian als gelegentlicher Sparring-Partner
35 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 36
Decision-Log — Highlights
Strategische Entscheidungen mit Begründung. (D-001 bis D-105 in Master-Doc.)
D-001
Multi-Tenancy von Anfang an
Server- und Airline-Layer architektonisch getrennt. Single-Tenant-Code wäre später teurer.
D-022
Bot owns Data-Plane
Discord-Bot ist Single-Source-of-Truth für VATSIM/IVAO. Web-App ist Read-Heavy.
D-045
RSC + Server-Actions ersetzt 95% API
NestJS bleibt für Cron/Background. Klassische REST-API nicht mehr nötig.
D-067
Mapbox bleibt — vorerst
3D-Globe ist Killer-Feature. Mapbox-Pricing bei < 50K MAU akzeptabel. MapLibre als Fallback.
D-078
Tremor → shadcn/ui Track 3
Mehr Kontrolle, bessere shadcn-Patterns 2026. Bridge-Pattern, kein Big-Bang.
D-089
MSFS-Mod ist Pioneer-Topic
3-5 Monate ehrlich. Faktor 0.05 reicht NICHT. Track 4 separat behandelt.
D-101
Track-Modell statt Phasen
Tracks haben eigene Tempi, parallel laufbar. Bessere Pausierbarkeit.
D-102
Faktor 0.05 + Komplexitäts-Anerkennung
Standard-Patterns mit 0.05. Pioneer-Topics ehrlich in Monaten geschätzt.
D-103
Booking als Tag-6-Priorität
Track 1, niedrig-mittel-Komplexität. Direkter Pilot-Impact. Foundation für Awards.
D-104
Tailwind v4 behalten + UnoCSS-Pfad
Migration-Pfad dokumentiert. Aktivieren wenn Sustainability kippt.
D-105
Vision-Docs in TIER A/B/C/D
~300 Ideen klassifiziert. Verhindert 'alles auf einmal bauen'-Modus.
36 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 37
Reality-Check zu dieser Master-Doc
Was solide ist und was mit Vorsicht zu lesen.
✓ WAS SOLIDE IST
Plan-vs-Realität-Audit ist ehrlich (5d vs 10-14w gemessen)
Faktor 0.05 mit 11 Datenpunkten validiert
5-Tracks-Modell pragmatisch und parallel-fähig
Aufwand-Bänder mit Komplexitäts-Tags differenziert
Pioneer-Topics (MSFS-Mod) ehrlich als Monate gekennzeichnet
Vision-Docs realistisch in TIER A/B/C/D einsortiert
Decision-Log nachvollziehbar (D-001 bis D-105)
CSS-Recherche fundiert mit Tailwind-Risiko erkannt
Mental-Health-Risiko nicht kaschiert
⚠ WAS MIT VORSICHT ZU LESEN
Pioneer-Aufwand-Bänder sind Schätzungen, keine Tests
TIER-Klassifizierung für 300 Ideen ist Synthese, nicht item-by-item
Year-2-3-Tracks (T5) sehr unsicher, was wirklich kommt
Keine Business-Model-Decision (Open-Source vs Premium)
Keine konkreten Meilensteine für Externe (v1.0?)
Faktor 0.05 gilt für 2026-Tooling — kann sich ändern
Master-Doc ist Living-Document — quartalsweise re-auditen
Track-Verschiebungen wahrscheinlich nach 3-6 Monaten
37 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 38
Was als nächstes — konkrete Action-Items
Tag 6 morgen. Quartal Q3. Dann Q4 und weiter.
TAG 6 MORGEN
Master-Roadmap nach docs/vision/ committen
3 Vision-Docs ebenso committen
README 'Next' aktualisieren mit Track-Verweisen
Track 1 Item 9.2.1 starten: Booking-System Phase 1
WOCHEN 1-2
Booking-System v1 fertig (Track 1, ~1-2w)
OBS-Overlay Phase 4 abschließen
Awards-System v1 in Discord-Bot
MONATE 1-3
Track 3 starten: shadcn-Bridge installieren
TanStack Query in 1-2 Pages testen
Track 2: Twitch-OAuth-Foundation
MONATE 3-9
Track 3 Migration-Sweeps page-by-page
Track 2 EventSub-Hub bauen
Track 4 ACARS Phase 2 starten
Quartalsweise: Plan-vs-Realität-Audit. TIER-Re-Klassifizierung. Decisions-Log fortschreiben. Master-Doc bleibt Living-Document.
38 / 40
VAM-System Master-Roadmap · Tag 5 · 28.04.2026

## Slide 39
Living-Document-Approach
Diese Master-Doc ist nie 'fertig'. Sie reift mit dem Projekt.
Q1
Plan-vs-Realität
Audit was geliefert wurde
vs was geplant war.
Q2
TIER-Re-Audit
Vision-Items neu sortieren.
Neue Ideen einordnen.
Q3
Decisions-Update
Neue Decisions dokumentieren.
Alte revidieren wenn nötig.
Q4
Tracks-Re-Tempi
Welche Tracks ziehen, welche ruhen?
Fokus-Setting für nächstes Quartal.
Strategisches Dokument, nicht taktisches.
Diese Doc sagt nicht 'Mach genau das in dieser Reihenfolge'. Sie sagt: Hier sind 5 strategische Tracks mit kohärenten Themen, hier sind realistische Aufwand-Bänder, hier sind Risiken und Decisions. Die taktische Arbeit (welcher Commit als nächstes) macht Kevin pragmatisch in der Session.
39 / 40

## Slide 40
VAM-System Master-Roadmap
Was diese Roadmap leistet
1
Plan-vs-Realität-Audit auf 5 Tagen Real-Daten basierend.
2
Faktor 0.05 mit 11 Datenpunkten validiert. Standard-Schätzungen passen nicht.
3
5 Strategic Tracks statt linearer Phasen. Eigene Tempi, parallel laufbar.
4
Pioneer-Topics ehrlich in Monaten kalkuliert (MSFS-Mod, Plugin-System).
5
~300 Vision-Ideen in TIER A/B/C/D klassifiziert. 20 explizit gestrichen.
6
Living-Document. Quartalsweise zu re-auditen.
Kevin Drack · CrysaGaming · IVAO 770283 · github.com/CrysaGaming/vam-system · vam.kevindrack.de